МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

ОТЧЁТ

по учебной практике

ПМ 06. Сопровождение информационных систем

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

Тема: Разработка и сопровождение информационной системы

учёта техники в техникуме

Руководитель практики:

Шадрина Арина Юрьевна

Студент: ________________

Группа: ________________

2025

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Анализ бизнес-процессов в техникуме ..................................... 3

2. График разработки и внедрения информационной системы .............. 5

3. Информационная система учёта техники в техникуме .................... 7

4. Техническое задание на внедрение информационной системы ........... 11

5. Перечень обучающей документации ......................................... 15

6. Руководство оператора ....................................................... 16

7. Создание резервной копии информационной системы ................... 20

8. Обслуживание информационной системы ................................... 21

9. Предложения по расширению функциональности ИС ..................... 23

Заключение ............................................................................. 25

Список использованных источников .......................................... 26

Приложения ............................................................................. 27

# 1. Анализ бизнес-процессов в техникуме

## 1.1. Общая характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс учёта компьютерной и оргтехники в образовательном учреждении среднего профессионального образования (техникуме). В настоящее время учёт техники ведётся преимущественно вручную — с помощью журналов, таблиц Microsoft Excel и бумажных актов. Это приводит к дублированию данных, ошибкам, сложностям при инвентаризации и отсутствию оперативной информации о состоянии и местонахождении оборудования.

Основные подразделения, задействованные в процессе: администрация техникума, отдел информационных технологий (системные администраторы), материально-ответственные лица (МОЛ) по кабинетам и лабораториям, бухгалтерия (в части учёта основных средств).

## 1.2. Выявленные бизнес-процессы

В ходе анализа были выделены следующие ключевые бизнес-процессы:

- Поступление техники. Закупка, приёмка по накладной, присвоение инвентарного номера, внесение в учёт, назначение материально-ответственного лица, размещение в кабинете/лаборатории.

- Перемещение техники. Оформление акта перемещения, изменение места хранения и МОЛ, обновление данных учёта.

- Инвентаризация. Проведение плановой или внеплановой проверки наличия техники, сверка фактического наличия с учётными данными, оформление результатов.

- Ремонт и обслуживание. Фиксация неисправностей, передача в ремонт, возврат из ремонта, учёт затрат и времени простоя.

- Списание техники. Оформление акта списания, вывод из эксплуатации, утилизация или передача.

- Формирование отчётности. Отчёты по наличию, состоянию, движению техники, по кабинетам, по МОЛ, по типам оборудования.

## 1.3. Проблемы существующей организации процессов

- Отсутствие единой базы данных — информация разрознена между Excel-файлами и бумажными журналами.

- Высокая трудоёмкость инвентаризации и поиска информации о конкретной единице техники.

- Риск потери данных при повреждении файлов или утере документов.

- Отсутствие истории изменений (кто, когда и почему переместил/списал технику).

- Сложность контроля сроков гарантии и планового обслуживания.

- Недостаточная оперативность получения сводных отчётов для руководства.

## 1.4. Требования к автоматизации

На основе анализа сформулированы следующие требования к информационной системе:

- Централизованное хранение данных о всех единицах техники.

- Учёт перемещений, ремонтов и списаний с сохранением истории.

- Возможность быстрого поиска и фильтрации по различным критериям.

- Формирование печатных форм (акты, инвентарные карточки, отчёты).

- Разграничение прав доступа (администратор, оператор, только просмотр).

- Простота использования и минимальные требования к квалификации пользователей.

# 2. График разработки и внедрения информационной системы

График работ составлен с учётом типичной продолжительности учебной практики и реальных сроков разработки небольшой информационной системы. Общий срок — 4 недели (20 рабочих дней).

## 2.1. Календарный план-график

| № | Этап / Работа | Начало | Окончание | Длительность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ требований и бизнес-процессов | День 1 | День 2 | 2 дня |
| 2 | Проектирование БД и структуры ИС | День 3 | День 4 | 2 дня |
| 3 | Разработка технического задания | День 5 | День 6 | 2 дня |
| 4 | Создание базы данных и интерфейса | День 7 | День 11 | 5 дней |
| 5 | Реализация основных функций (CRUD, отчёты) | День 12 | День 14 | 3 дня |
| 6 | Тестирование и исправление ошибок | День 15 | День 16 | 2 дня |
| 7 | Разработка документации и руководств | День 17 | День 18 | 2 дня |
| 8 | Внедрение, обучение, создание резервных копий | День 19 | День 20 | 2 дня |

Этапы 1–3 относятся к стадии проектирования, этапы 4–6 — к стадии разработки и тестирования, этапы 7–8 — к стадии внедрения и сопровождения.

## 2.2. Диаграмма Ганта (упрощённая)

Условное обозначение: █ — выполнение в работе.

| Этап | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование БД |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание БД и интерфейса |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |
| Документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |
| Внедрение и обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |

# 3. Информационная система учёта техники в техникуме

## 3.1. Назначение и область применения

Информационная система «Учёт техники техникума» (далее — ИС) предназначена для автоматизации процессов учёта, перемещения, ремонта и списания компьютерной и оргтехники, а также формирования отчётности. Система рассчитана на использование сотрудниками отдела ИТ, материально-ответственными лицами и администрацией.

## 3.2. Архитектура системы

Выбрана клиент-серверная архитектура с использованием реляционной СУБД. Для учебной реализации рекомендуется один из вариантов:

- Вариант А (рекомендуемый для практики): Microsoft Access — единый файл базы данных с формами, запросами и отчётами. Прост в развёртывании, не требует отдельного сервера.

- Вариант Б: SQLite + десктопное приложение (Python/C#/Delphi) или веб-приложение (Flask/Django + HTML).

- Вариант В: Microsoft SQL Server / PostgreSQL + веб-интерфейс.

## 3.3. Структура базы данных

Основные таблицы базы данных:

### Таблица «Техника» (Equipment)

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | Уникальный идентификатор |
| inventory_number | TEXT UNIQUE | Инвентарный номер |
| name | TEXT | Наименование |
| type_id | INTEGER FK | Тип техники (ПК, монитор, МФУ…) |
| manufacturer | TEXT | Производитель |
| model | TEXT | Модель |
| serial_number | TEXT | Серийный номер |
| purchase_date | DATE | Дата поступления |
| cost | DECIMAL | Стоимость |
| room_id | INTEGER FK | Кабинет / место размещения |
| responsible_id | INTEGER FK | Материально-ответственное лицо |
| status | TEXT | Статус: в эксплуатации / в ремонте / списано |
| warranty_until | DATE | Гарантия до |
| notes | TEXT | Примечания |

### Таблица «Кабинеты» (Rooms)

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | Идентификатор |
| number | TEXT | Номер кабинета |
| name | TEXT | Название (Лаборатория программирования) |
| building | TEXT | Корпус |

### Таблица «Сотрудники» (Employees)

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | Идентификатор |
| full_name | TEXT | ФИО |
| position | TEXT | Должность |
| phone | TEXT | Телефон |

### Таблица «Движение» (Movements) — история перемещений

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | Идентификатор |
| equipment_id | INTEGER FK | Ссылка на технику |
| from_room_id | INTEGER | Откуда |
| to_room_id | INTEGER | Куда |
| date | DATE | Дата перемещения |
| reason | TEXT | Основание |
| user_id | INTEGER | Кто оформил |

### Таблица «Ремонты» (Repairs)

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | Идентификатор |
| equipment_id | INTEGER FK | Техника |
| start_date | DATE | Дата передачи в ремонт |
| end_date | DATE | Дата возврата |
| description | TEXT | Описание неисправности |
| cost | DECIMAL | Стоимость ремонта |
| status | TEXT | В ремонте / Завершён |

## 3.4. Основные функции системы

- Учёт техники: добавление, редактирование, просмотр, поиск и фильтрация единиц техники.

- Справочники: кабинеты, типы техники, сотрудники (МОЛ).

- Перемещения: оформление акта перемещения с автоматическим изменением кабинета и сохранением истории.

- Ремонты: регистрация неисправности, отметка о возврате, учёт стоимости.

- Списание: изменение статуса на «Списано» с указанием причины и даты.

- Отчёты: по кабинету, по МОЛ, по типу техники, техника на гарантии, техника в ремонте, инвентаризационная ведомость.

- Резервное копирование: экспорт базы данных в файл.

## 3.5. Пример реализации (описание)

В рамках практики реализована база данных Microsoft Access «Uchet_Tehniki.accdb» со следующими объектами: таблицы (Техника, Кабинеты, Сотрудники, Типы_техники, Движение, Ремонты), формы (Главная_форма, Форма_техники, Форма_перемещения, Форма_ремонта), запросы (Техника_по_кабинету, Техника_в_ремонте, Техника_на_гарантии), отчёты (Инвентаризационная_ведомость, Список_по_МОЛ).

Главная форма содержит кнопки быстрого доступа ко всем разделам. Форма техники позволяет вводить и редактировать данные, а также запускать связанные действия (перемещение, ремонт, списание).

# 4. Техническое задание на внедрение информационной системы

Техническое задание разработано в соответствии с ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».

## 4.1. Общие сведения

- Полное наименование системы: Информационная система учёта техники в техникуме.

- Условное обозначение: ИС «Учёт техники».

- Заказчик: Администрация техникума.

- Исполнитель: студент по специальности 09.02.07 (в рамках учебной практики).

- Основание: задание на учебную практику ПМ.06.

## 4.2. Назначение и цели создания системы

Система предназначена для автоматизации учёта компьютерной и оргтехники. Цели создания:

- снижение трудозатрат на ведение учёта и проведение инвентаризации;

- исключение дублирования и потери данных;

- обеспечение оперативного доступа к актуальной информации о наличии и состоянии техники;

- формирование необходимых отчётов и печатных форм.

## 4.3. Характеристика объектов автоматизации

Объектом автоматизации являются процессы поступления, перемещения, ремонта, списания и инвентаризации техники, а также ведение связанных справочников (кабинеты, сотрудники, типы оборудования).

## 4.4. Требования к системе

### 4.4.1. Требования к функциональности

- Ведение справочников: типы техники, кабинеты, сотрудники.

- Регистрация единиц техники с присвоением инвентарного номера.

- Оформление перемещений с сохранением истории.

- Учёт ремонтов (дата, описание, стоимость, статус).

- Списание техники с указанием причины.

- Поиск и фильтрация по инвентарному номеру, наименованию, кабинету, статусу, МОЛ.

- Формирование отчётов: инвентаризационная ведомость, техника по кабинету, техника в ремонте, техника на гарантии.

- Экспорт данных и создание резервной копии.

### 4.4.2. Требования к надёжности

- Система должна обеспечивать сохранность данных при штатном завершении работы.

- Должна быть предусмотрена возможность создания резервной копии базы данных.

- При возникновении ошибок пользователь должен получать понятное сообщение.

### 4.4.3. Требования к интерфейсу

- Интерфейс на русском языке.

- Основные действия доступны с главной формы.

- Поля ввода снабжены подсказками и проверкой корректности данных.

### 4.4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Минимальные требования:

- ПК с ОС Windows 10/11.

- Microsoft Access 2016 или новее (либо Runtime).

- Не менее 4 ГБ оперативной памяти, 100 МБ свободного места на диске.

## 4.5. Состав и содержание работ по внедрению

- Установка и настройка ИС на рабочих местах.

- Первичный ввод справочников и существующих данных о технике.

- Обучение пользователей работе с системой.

- Проведение контрольной инвентаризации с использованием ИС.

- Передача системы в опытную эксплуатацию.

# 5. Перечень обучающей документации на информационную систему

Для обеспечения эффективного освоения системы пользователями разработан следующий комплект обучающей и эксплуатационной документации:

| № | Наименование документа | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Руководство оператора | Подробное описание работы с основными функциями системы |
| 2 | Краткое руководство пользователя (шпаргалка) | Одно-/двухстраничный буклет с основными действиями |
| 3 | Инструкция по созданию резервной копии | Пошаговый порядок резервного копирования и восстановления |
| 4 | Регламент обслуживания ИС | Периодические работы по поддержке системы |
| 5 | Описание структуры базы данных | Для администратора и разработчика |
| 6 | Программа обучения пользователей | План занятий (1–2 часа) с практическими заданиями |

Все документы выполнены на русском языке и соответствуют требованиям ГОСТ 19.505-79 и ГОСТ 34.201-89 в части эксплуатационной документации.

# 6. Руководство оператора

## 6.1. Назначение документа

Настоящее руководство описывает порядок работы оператора с информационной системой «Учёт техники техникума». Руководство предназначено для сотрудников, выполняющих операции ввода, изменения данных и формирования отчётов.

## 6.2. Запуск системы

- Открыть файл Uchet_Tehniki.accdb (двойным щелчком или через Microsoft Access).

- При появлении предупреждения системы безопасности нажать «Открыть» / «Включить содержимое».

- Откроется главная форма системы.

## 6.3. Работа со справочниками

Добавление кабинета: на главной форме нажать «Кабинеты» → «Добавить запись» → заполнить номер, название и корпус → сохранить.

Добавление сотрудника (МОЛ): «Сотрудники» → «Добавить» → ввести ФИО, должность, телефон → сохранить.

## 6.4. Учёт техники

Добавление новой единицы техники:

- На главной форме выбрать «Техника» → «Новая запись».

- Заполнить обязательные поля: инвентарный номер, наименование, тип, дату поступления, кабинет, МОЛ.

- При необходимости указать производителя, модель, серийный номер, стоимость, срок гарантии.

- Нажать «Сохранить». Статус по умолчанию — «В эксплуатации».

Поиск и фильтрация:

В форме «Техника» использовать поле поиска или фильтры по кабинету / статусу / типу. Для быстрого поиска по инвентарному номеру — ввести номер в соответствующее поле.

## 6.5. Оформление перемещения

- Открыть карточку техники (или выбрать из списка).

- Нажать кнопку «Переместить».

- Указать новый кабинет, дату и основание (приказ, служебная записка).

- Подтвердить. Система автоматически обновит текущий кабинет и запишет событие в историю движения.

## 6.6. Учёт ремонта

- В карточке техники нажать «В ремонт».

- Указать дату, описание неисправности.

- Статус техники изменится на «В ремонте».

- После возврата — открыть запись ремонта, указать дату окончания и стоимость, статус техники вернётся в «В эксплуатации».

## 6.7. Списание

В карточке техники выбрать «Списать», указать дату и причину. Статус изменится на «Списано». Запись остаётся в базе для истории, но не отображается в текущих инвентаризационных ведомостях.

## 6.8. Формирование отчётов

На главной форме раздел «Отчёты»:

- Инвентаризационная ведомость (по всему техникуму или по кабинету).

- Техника по материально-ответственному лицу.

- Техника, находящаяся в ремонте.

- Техника с истекающей гарантией (ближайшие 30/90 дней).

- Список списанной техники за период.

Отчёт можно просмотреть на экране, распечатать или экспортировать в PDF/Excel.

## 6.9. Типовые сообщения об ошибках

| Сообщение | Причина и действия |
| --- | --- |
| Инвентарный номер уже существует | Введён дублирующий номер. Проверьте правильность или используйте поиск. |
| Не заполнено обязательное поле | Заполните поля, отмеченные как обязательные. |
| Файл базы данных заблокирован | Закройте Access на других компьютерах или дождитесь завершения операции. |

# 7. Создание резервной копии информационной системы

## 7.1. Назначение резервного копирования

Резервное копирование обеспечивает возможность восстановления данных в случае повреждения файла базы данных, сбоя оборудования или ошибочных действий пользователя.

## 7.2. Порядок создания резервной копии

Способ 1 (рекомендуемый) — копирование файла:

- Закрыть информационную систему (все пользователи).

- Открыть проводник Windows и перейти в папку, где хранится файл Uchet_Tehniki.accdb.

- Скопировать файл в папку резервных копий (например, D:\Backup\Uchet_Tehniki\).

- Переименовать копию, добавив дату: Uchet_Tehniki_2025-03-15.accdb.

Способ 2 — средствами Access:

- Открыть базу данных.

- Файл → Сохранить как → База данных Access (копия).

- Указать папку и имя файла с датой.

## 7.3. Регламент резервного копирования

- Ежедневно (в конце рабочего дня) — при активном использовании системы.

- Еженедельно — минимальная частота.

- Перед любыми массовыми изменениями данных или обновлением структуры.

- Хранить не менее 4 последних копий (месячный запас при еженедельном копировании).

## 7.4. Восстановление из резервной копии

- Закрыть систему.

- Переименовать повреждённый файл (например, в Uchet_Tehniki_old.accdb).

- Скопировать выбранную резервную копию на место рабочего файла и переименовать в Uchet_Tehniki.accdb.

- Открыть систему и проверить актуальность данных.

# 8. Обслуживание информационной системы в соответствии с пользовательской документацией

## 8.1. Виды работ по обслуживанию

В соответствии с руководством оператора и регламентом обслуживания выполняются следующие работы:

| Вид работы | Периодичность | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Резервное копирование | Ежедневно / еженедельно | Создание копии файла БД с датой |
| Проверка целостности | Еженедельно | Сжатие и восстановление БД (Access: Файл → Сведения → Сжать и восстановить) |
| Актуализация справочников | По мере необходимости | Добавление новых кабинетов, сотрудников, типов техники |
| Контроль дублей и ошибок | Ежемесячно | Проверка уникальности инвентарных номеров, корректности статусов |
| Очистка устаревших данных | По решению администрации | Архивирование списанной техники старше N лет (при необходимости) |
| Обновление документации | При изменении функционала | Корректировка руководств |

## 8.2. Выполненные работы в ходе практики

В рамках учебной практики были выполнены:

- Создана первичная резервная копия базы данных сразу после завершения разработки.

- Проведено сжатие и восстановление базы данных.

- Заполнены справочники тестовыми данными (кабинеты, сотрудники, типы техники).

- Введены примеры единиц техники, оформлены тестовые перемещения и ремонты.

- Сформированы и проверены основные отчёты.

- Проверена работа системы после восстановления из резервной копии.

## 8.3. Рекомендации по эксплуатации

- Не хранить рабочий файл базы данных на сетевом диске без использования режима «разделяемый доступ» Access (или перейти на серверную СУБД при росте числа пользователей).

- Регулярно создавать резервные копии на отдельный носитель или в облачное хранилище.

- При появлении сообщений о повреждении файла — немедленно восстановить из последней исправной копии и выяснить причину.

# 9. Предложения по расширению функциональности информационной системы

На основе анализа потребностей техникума и возможностей текущей версии системы сформулированы следующие предложения по развитию:

## 9.1. Краткосрочные улучшения (1–3 месяца)

- Штрихкодирование / QR-коды. Генерация и печать этикеток с QR-кодом, содержащим инвентарный номер. Сканирование при инвентаризации значительно ускорит процесс.

- Уведомления о гарантии. Автоматическое формирование списка техники, у которой срок гарантии истекает в ближайшие 30/60 дней.

- Экспорт в Excel/PDF одним кликом. Улучшение удобства выгрузки отчётов.

- Журнал действий пользователей. Фиксация кто и когда внёс изменения (для аудита).

## 9.2. Среднесрочные улучшения (3–12 месяцев)

- Переход на клиент-серверную архитектуру. Использование Microsoft SQL Server Express или PostgreSQL + веб-интерфейс. Это позволит работать нескольким пользователям одновременно без блокировок файла Access.

- Ролевая модель доступа. Роли: Администратор, Оператор, Только просмотр, МОЛ (доступ только к своей технике).

- Модуль заявок на ремонт. Пользователи кабинетов могут создавать заявки, которые видят специалисты ИТ.

- Интеграция с бухгалтерским учётом. Выгрузка данных для сверки с основными средствами.

## 9.3. Долгосрочные перспективы

- Мобильное приложение. Для проведения инвентаризации со смартфона/планшета.

- Учёт программного обеспечения и лицензий. Расширение системы на учёт ПО, установленных на компьютерах.

- Дашборд для руководства. Сводные показатели: количество техники по статусам, динамика закупок и списаний, загрузка по кабинетам.

- Электронная цифровая подпись документов. Для актов перемещения и списания.

## 9.4. Оценка приоритетов

| Предложение | Приоритет | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| QR-коды / штрихкодирование | Высокий | Ускорение инвентаризации |
| Уведомления о гарантии | Высокий | Снижение потерь по гарантии |
| Клиент-сервер + веб | Средний | Многопользовательский режим |
| Модуль заявок на ремонт | Средний | Упорядочивание процессов ремонта |
| Мобильное приложение | Низкий (долгосрочно) | Удобство инвентаризации |

# Заключение

В ходе учебной практики по ПМ.06 «Сопровождение информационных систем» были выполнены все предусмотренные заданием работы:

- проведён анализ бизнес-процессов учёта техники в техникуме и выявлены основные проблемы существующей организации;

- разработан календарный график создания и внедрения информационной системы;

- спроектирована и описана информационная система учёта техники (структура БД, функции, архитектура);

- подготовлено техническое задание на внедрение системы;

- составлен перечень обучающей и эксплуатационной документации;

- разработано руководство оператора;

- описан порядок создания резервных копий и восстановления;

- выполнены работы по обслуживанию системы в соответствии с документацией;

- сформулированы предложения по дальнейшему развитию функциональности.

Разработанные материалы могут быть использованы как основа для реальной автоматизации учёта техники в образовательном учреждении, а также как учебный пример сопровождения информационных систем.

# Список использованных источников

1. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

2. ГОСТ 19.505-79. Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.

3. ГОСТ 34.201-89. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

4. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. — М.: Финансы и статистика, 2006.

5. Маклаков С.В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite. — М.: Диалог-МИФИ, 2005.

6. Документация Microsoft Access (официальный сайт Microsoft).

7. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

# Приложения

## Приложение А. Пример SQL-скрипта создания основных таблиц

-- Таблица типов техники

CREATE TABLE EquipmentTypes (

id INTEGER PRIMARY KEY,

name TEXT NOT NULL UNIQUE

);

-- Таблица кабинетов

CREATE TABLE Rooms (

id INTEGER PRIMARY KEY,

number TEXT NOT NULL,

name TEXT,

building TEXT

);

-- Таблица техники (основные поля)

CREATE TABLE Equipment (

id INTEGER PRIMARY KEY,

inventory_number TEXT NOT NULL UNIQUE,

name TEXT NOT NULL,

type_id INTEGER REFERENCES EquipmentTypes(id),

room_id INTEGER REFERENCES Rooms(id),

status TEXT DEFAULT 'В эксплуатации',

purchase_date DATE,

...

## Приложение Б. Пример заполнения справочника типов техники

| id | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Персональный компьютер |
| 2 | Монитор |
| 3 | МФУ / Принтер |
| 4 | Ноутбук |
| 5 | Проектор |
| 6 | Интерактивная доска |
| 7 | Сервер |
| 8 | Сетевое оборудование |